## Slide 1
Подготовка проекта и архитектуры
Реализация Payments Service
Реализация Orders Service
Настройка брокера и асинхронности
Реализация API Gateway
Инфраструктура и docker-compose
SQL-аналитика
Диаграммы и документация
Тестирование
Информационная безопасность
Подготовка презентации и демо
Финальная проверка и сдача
10 июня — 12 июня
13 июня — 17 июня
18 июня — 23 июня
24 июня — 27 июня
28 июня — 29 июня
30 июня — 1 июля
2 июля
3 июля — 4 июля
5 июля — 7 июля
8 июля
9 июля — 10 июля
11 июля